## Slide 1
RESUMO
Este caso de ensino mostra uma situação real e relata a experiência de um dos autores que fez parte do Escritório de Gestão de Projetos (EGP) da Indústria de Caldeiraria Pesada (ICP), localizada ao norte do RS, fornecedora de equipamentos de grande porte para expansão de uma fábrica de celulose.
O objetivo é mostrar a importância das empresas utilizarem as áreas de conhecimento EGP para aprimorar e otimizar os processos de maneira mais eficiente e eficaz, e mostrar ao leitor a possibilidade de utilização de um EGP em qualquer tipo de empresa, independente do porte e do investimento do projeto.
Palavras-Chave: Fábrica de celulose. Escritório de Gestão de Projetos. Integração. Riscos. Comunicação.
UM CASO DE GESTÃO DE PROJETOS DA FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS
NA AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE CELULOSE
Marcos Cezne, Evandro Oldra, Sandra Massaro
Prof. Dr. Ovidio Felippe Pereira da Silva Junior
Mestrado Profisisonal em Administração:
Gestão, Internacionalização e Logística
marcoscezne@gmail.com, evandrooldra@gmail.com, sandramassaro@univali.edu.br
Gerenciamento do projeto
As principais áreas de gerenciamento de projetos, baseados no PMBOOK (2017), foram consideradas neste estudo.
Academia e eficiência do projeto
O sucesso do projeto se deu a partir do uso de técnicas comprovadas pela teoria de Mitigar Riscos de Vesely (1984), Teoria das Restrições de Mabin et al, (2003) e Silva et al,(2015), uso de ferramentas de gestão de projetos, a exemplo da Estrutura Analítica de Projetos (EAP) e o uso de cronograma por meio da ferramenta MSProject de Sotille (2008).
Dilema do EGP da ICP no projeto
Aplicar as áreas de conhecimento de gestão de projetos associadas a sua experiência será eficiente?
Teoria, habilidade, know-how e expertise andam juntas para atender os prazos e pontos críticos?
Usar recursos e ferramentas de controle como EAP, MsProject, planilhas eletrônicas e relatório de avanço são importantes?
O EGP foi importante para a busca do sucesso e a melhoria de seus resultados?
Resultados
O patrocinador do projeto aprovou o fornecedor frente aos requisitos atendidos.
Ao mitigar riscos as restrições internas da ICP e de fornecedores externos foram supe-radas não impactando em pontos críticos;
O uso de metodologias e ferramentas de controle fez com que o dilema do prazo de entrega fosse atingido.
Novas oportunidades de negócios foram abertas junto a este cliente e o projeto deixou resultado financeiro positivo a ICP.
Considerações finais
A percepção da correlação existente entre o caso prático e as etapas de gestão que foram seguidas pelo EGP associada a teoria, resultou na aplicabilidade de criar, monitorar, melhorar, desenvolver e aperfeiçoar as práticas realizadas. Evidencia-se que a partir do uso de boas práticas foi possível obter êxito e resultados.
Não utilizar este espaço
Não utilizar este espaço
Referencias
Mabin, V. J.; Balderstone, s. J. the performance of the theory of constraints methodology: analysis and discussion of successful toc applications. International Journal of Operations & Production Management, v. 23, n. 6, p. 568-595, 2003.
Project Management Institute, I. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 6th ed. Newtown Square, Pennsylvania USA: Project Management Institute, Inc., 2017.
Silva, Flavia Luana; Genro, Joici Paloma; Kipper, Liane Mahlmann; A Teoria das Restrições e a Gestão de Processos: Uma Apreciação Crítica da Literatura; XXXV Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2015.
Sotille, M. A. (2009). Criar a estrutura analítica do projeto (EAP). Gerenciamento do Escopo em Projetos, (2008), 1–30.
Vesely, W. E. Engineering risk analysis. In: Ricci, P. F., Sagan, L. A., Whipple, C. G. Technological risk assessment. Hinghan: Martinus Nijhoff Pub., 1984. (NATO ASI Series: 81).